绵阳市中心医院

比 选 文 件

- 项目名称：手术室业务区改造工程造价咨询服务

项目编号：MYCH比选（2024）137号

绵阳市中心医院采购科

2024年5月

各供应商：

- 绵阳市中心医院拟对 手术室业务区改造工程造价咨询服务  进行比选采购，欢迎能提供本货物和服务的供应商参与比选采购活动。

- 采购项目内容

- 本次改造内容涉及到新增洁净手术间、麻醉复苏室、手术室休息区的装饰装修、暖通、消防、给排水、强弱电、医用气体管道敷设、信息化设备安装等专业施工。工程概算约400万元，造价咨询服务涉及工程量清单的编制、工程全过程跟踪审计、工程变更审核等方面。

二、 比选要求

（一）供应商资格条件要求

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、供应商参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、本项目参加政府采购活动的投标人、法定代表人(非法人负责人、自然人本人)在前3年内不得具有行贿犯罪记录。

7、法律、行政法规规定的其他条件。

8、需提供营业执照，经营范围需标明具有相应工程造价咨询业务

（二）技术或服务要求

技术参数：

工程造价咨询服务应参照住房城乡建设部和国家工商行政管理总局制定的《建设工程造价咨询合同（示范文本）》（GF-2015-0212），以及国家现行的法律法规、技术标准、行业规范等。服务工作应包括以下几个方面：

（1）工程量清单的编制；

（2）工程全过程跟踪审计；

（3）工程变更审核。

配置要求：

不低于2名造价员，1名一级注册造价师（需提供2024年近三个月人员单位社保证明）。

服务要求：

预算工程量清单编制（含招标控制价）服务内容包括：

1.清单编制要结合施工图设计文件和医院实际情况充分控制造价和选材，从适用性、经济性以及合理性来综合考虑。

2.全过程造价咨询服务内容包括：

（1）参加图纸会审，提出有利于工程造价控制及节约投资的建议；

（2）审查施工组织设计，提出有利于工程造价控制及节约投资的建议；

（3）工程计量支付，根据施工合同约定的时间和方法参与工程计量，负责按时审查并确认进度款支付额度，向建设单位提交进度款支付建议，经采购人认可后作为支付进度款的依据。

（4）向采购人提供工程所需材料、设备的市场价格信息，并通过性价比分析向采购人提供造价咨询意见。

（5）收集工程施工的有关资料，了解施工过程情况，协助采购人及时审核因设计变更、现场签证、洽商等发生的费用，计算因设计变更、采购人指令而产生的工程费用的增减，与承包单位核对合同外工程变更金额，在采购人最终确认后实施变更部分工程内容，保证采购人利益不受损害。对重大设计变更的多个待选方案进行成本测算，提供专业意见。

（6）向采购人提供索赔专业评估意见、估算书及反索赔咨询服务，以保证采购人在合同上的利益。

（7）就本项目工程承包合同及其他与造价控制相关问题，协助采购人对现场相关管理人员进行交底及培训，以利于在工程管理的各环节有效的控制工程造价。

3.根据采购人委托要求，依照国家的有关法律、法规和执业规范，独立负责地按照公开、公正、公平的原则，以事实为依据，客观、严格进行施工阶段全过程控制造价咨询，在规定的时间内出咨询报告，并自觉接受采购人的监督，严格管理和要求项目跟踪人员，确保项目施工阶段全过程控制造价咨询结论的公正性。

4.在项目施工阶段全过程控制造价咨询结束后，中标人应认真收集整理有关原始资料和工作记录，并按照采购人的要求，向采购人移交有关资料，并提供后续支持服务，提供的资料应包括《工程计量与支付审核报吿》、《变更测算或签证、索赔审核报告》、全过程造价咨询意见或建议书、现场影像资料、《过程控制服务总结报告书》及全过程造价咨询档案资料等。

（三）商务要求

投标报价要求：

1、投标人应依据“根据(川价发[2008]141号文件《工程造价咨询服务收费标准》)取费标准”，(按工程竣工结算审定价为计费基数)并以差额累进计算后下浮20%（不含20%）作为最高限价。供应商报下浮率。下浮率为整数（如21%，22%，……）未超过20%的报价为无效投标。

2、报价时提供预算编制和全过程造价控制两个阶段的平均下浮率。评标时将采用平均下浮率进行比较，平均下浮率最低的为第一中标候选人。

3、项目最终结算时，若费用计算结果超过4.8万元，按4.8万元计算（最终合同金额不超过4.8万元）。

商务要求：

1、成交供应商需在30日内与采购人签订合同。

2、工期要求：按医院要求，合同签订后30个工作日内完成工程量清单编制工作，并提供书面招标控制价报告。

3、付款方式：

（1）本项目结算价格：最终结算价=国家造价咨询服务收费标准×（1-报价下浮率），若计算结果超过4.8万元，按4.8万元计算（最终合同金额不超过4.8万元）。

（2）经采购人确认并提供书面招标控制价报告后10日内支付2万元服务费；剩余服务费待通过工程竣工验收合格后30天内一次性支付。

# 4、本项目不允许联合体投标。

# 三、响应文件内容

1、响应文件封面。

2、提供有效的《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》或三证合一的《营业执照》。

3、法人的授权书、法人和授权代表身份证复印件。

4、报价函。

5、服务方案。

6、技术、商务、服务要求响应表。

7、商务要求承诺函。

8、服务要求中要求提供的相关材料。

注：1.此文件中没有模板的条项，格式请供应商自拟。

2.每一页都需要加盖公章。

四、注意事项

有以下情形之一的，按无效投标处理：

1、 响应文件组成内容不齐或相关证件证书资料过期。

2、 响应文件提供虚假材料谋求成交的；

3、 不按照要求发送响应文件邮件的；

4、 不按时按要求参加比选活动的。

5、 在比选活动现场不听从安排，扰乱比选活动的。

五、比选时间、地点

1、 比选时间：另行通知

2、 比选文件递交地点：绵阳市中心医院采购科邮箱：2242490135@qq.com

3、 比选地点：另行通知

六、联系方式

1、项目咨询：魏老师   0816-8761807

2、报名咨询：尹老师    18081208357

3、监督电话：杨老师    0816-2237353

4、地址：绵阳市中心医院综合楼309室

比选响应文件

项目编号：

项目名称：

授权代表：

手机号码：

邮箱号码：

供应商全称：                      （盖章）

二〇二三年  月  日

绵阳市中心医院报价单

比选供应商全称：

产品名称：

产品规格：

报价 (总价) 大写 ：

报价 (总价) 小写：

比选单位：                                 (公章)

法定代表人或授权代表：                     (签名) 年    月     日

法定代表人身份证明

比选单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：    年       月           日

经营期限：

姓名：         职务：

系                的法定代表人。

特此证明。

比选单位：                          (盖单位公章)

年         月     日

法定代表人授权委托书

本授权书声明：

我        (姓名)系                           (供应商名称) 的法定代表人，现授权我单位的        (姓名) 为我公司授权代理人，以本公司的名义参加                项目公开比选活动。授权代理人在本次公开比选过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权代理人：               性   别：

单      位 ：               部   门：

职      务：            电  话：

授权代理人无转让权，特此授权。

供应商：                           (盖章)

法定代表人：                      (签字或盖章)

| 法定代表人身份证复印件 |  | 授权代理人身份证复印件 |
| --- | --- | --- |

技术、服务响应表

| 序号 | 服务/产品名称（如涉及） | 比选文件要求 | 投标响应 | 服务和产品（如涉及）工作环境条件 | 相应证明材料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商必须把磋商文件的全部服务要求列入此表，按顺序逐项对照填写。备注中可注明正、负或无偏离。

2、供应商应根据磋商文件中的服务指标、服务要求，逐项、详细、真实的填写应尽可能提供相应证明材料。投标产品（如涉及）的品牌、型号、配置、本身的详细的技术指标和参数，应尽可能提供相应证明材料予以佐证。

3、供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或成交资格，并按有关规定进行处罚。

供应商名称：      （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年      月     日

第三部分  商务

商务应答表

| 序号 | 内容 | 采购要求 | 投标应答 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：供应商必须据实填写（备注中可注明正、负或无偏离），不得虚假响应，否则将取消其投标或成交资格，并按有关规定进行处罚。未按要求填写并在响应文件中无资料应证影响评比的责任自负。

供应商名称：       （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年      月     日

商业信誉承诺书

绵阳市中心医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）在参加本次采购活动前具有良好的商业信誉。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日     期：      年     月      日

备注：若属于联合体投标的，联合体的各方都要单独出具本承诺书。

健全在财务会计制度承诺书

绵阳市中心医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）在参加本次采购活动前具有健全的财务会计制度。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日     期：      年     月      日

备注：若属于联合体投标的，联合体的各方都要单独出具本承诺书。

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺书

绵阳市中心医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）具有参加本次采购活动，履行采购合同所必须的设备和专业技术能力。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日     期：      年     月      日

备注：若属于联合体投标的，由投标的全权代表方做出承诺。

具有依法缴纳税收和社会保障资金良好记录的承诺书

绵阳市中心医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日     期：      年     月      日

备注：若属于联合体投标的，能够提供证明材料的联合体方应按招标文件要求提供，对提供证明材料困难的其他联合体方应作出此承诺。

没有重大违法记录的书面声明

绵阳市中心医院：

（供应商名称）郑重声明：

（供应商名称）在参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的行为）。

本单位（个人）对上述声明内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

特此声明。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日     期：      年     月      日

备注：1. 参照《四川省财政厅关于印发〈关于贯彻落实<中华人民共和国政府采购法实施条例>的若干规定〉的通知》（川财采[2015]37号）的规定，采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，应当以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准（《四川省行政处罚听证程序暂行规定》第三条：“本规定所称较大数额的罚款，是指对非经营活动中违法行为处以1000元以上，对经营活动中的违法行为处以20000元以上罚款”）。

2.若属于联合体投标的，联合体的各方都要单独出具本声明。

制造商家或代理商授权书（如涉及）

绵阳市中心医院：

（制造商家或代理商名称）是在      .（国名）依法登记注册的，其厂址现在。

（被授权公司名称）是在.

（国名）依法登记注册的，其主要营业地点现在。

（制造商家或代理商名称）授权   （被授权公司名称）为我方制造或代理的品牌产品的合法销售商（授权销售的产品可附清单），全权处理与该产品投标的有关事宜，并对我方具有约束力。

作为制造商或代理商，我方承诺，为本次招标提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担和分别承担招标文件中所规定的义务。

授权期限：

授权单位名称：（盖公章）

日期：

注：1、供应商也可提供制造商家或代理商自有的授权格式文件，但授权文件中必须明确：制造商或代理商和被授权单位的名称及登记注册地、参加投标的授权销售产品、授权日期、授权单位的公章。制造厂家可以是派出机构。若由代理商授权的，须同时提供制造厂家授权代理商的授权文件复印件。

2、制造商家或代理商授权书根据采购项目要求提供，没有要求的不需要提供。

无行贿犯罪记录的承诺函

绵阳市中心医院：

（供应商名称）在参加本次采购活动前3年内公司及法定代表人（非法人负责人、自然人本人）在前3年内无行贿犯罪记录。

本单位（个人）对上述声明内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

特此声明。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日     期：      年     月      日

诚信行为声明函

绵阳市中心医院：

本公司作为“     （项目名称）       ” 编号：           采购项目的供应商，郑重声明：

1、在参与本次同一合同项下的采购活动中，不存在与其他供应商的单位负责人为同一人或者与其他供应商存在直接控股、管理关系的情形；

2、在参加本次采购活动前，未被纳入法院、市场监管部门、税务部门、银行认定的失信名单内；

3、在参加本次采购活动前三年内的采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中，无未依法履约被有关部门处罚（处理）的行为；

4、在参加采购活动前一年内无《四川省政府采购当事人诚信管理办法》第八条之规定的失信行为。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日      期：      年    月    日

供应商廉政承诺书

本企业参与“项目名称    ”编号：项目的投标，现郑重承诺：

一、不以任何方式向项目招标采购人员、审批人员、监管及行业主管人员以及评标专家等行贿。

二、不以任何方式托人打招呼、求关照，搞利益结盟，腐蚀党和国家机关工作人员。

以上承诺如有违反，请严肃处理，欢迎监督举报！

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日      期：      年    月    日

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年      月     日